Приложение №2

к договору № 08/2026
от «01» сентября 2026

Спецификация № 3

от «20» октября 2026

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД ИЗМ. | КОЛ-ВО | ЦЕНА БЕЗ НДС, руб | СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС, руб | НДС, руб | ДЛН., дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.201.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 000,00 | 14 |
| 3.201.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.201.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.202.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 563 200,00 | 108 |
| 3.203.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 351 000,00 | 351 000,00 | 77 220,00 | 14 |
| 3.204.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology L8050/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 33 300,00 | 33 300,00 | 7 326,00 | 7 |
| 3.301.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L80/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 000,00 | 14 |
| 3.301.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L80/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.301.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L80/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.302.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L80/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 563 200,00 | 108 |
| 3.303.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L80/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 351 000,00 | 351 000,00 | 77 220,00 | 14 |
| 3.304.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology L80/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 33 300,00 | 33 300,00 | 7 326,00 | 7 |
| 3.401.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L50/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 000,00 | 14 |
| 3.401.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L50/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.401.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L50/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.402.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Модель Wate Tecnology L50/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 563 200,00 | 108 |
| 3.403.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L50/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 351 000,00 | 351 000,00 | 77 220,00 | 14 |
| 3.404.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology L50/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 33 300,00 | 33 300,00 | 7 326,00 | 7 |
| 3.501.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology G24P/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 55 000,00 | 14 |
| 3.501.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology G24P/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.501.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology G24P/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.502.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology G24P/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 633 600,00 | 108 |
| 3.503.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology G24P/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 351 000,00 | 351 000,00 | 77 220,00 | 14 |
| 3.504.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology G24P/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 33 300,00 | 33 300,00 | 7 326,00 | 7 |
| 3.601.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80P/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 000,00 | 14 |
| 3.601.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80P/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.601.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80P/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.602.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80P/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 563 200,00 | 108 |
| 3.603.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80P/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 351 000,00 | 351 000,00 | 77 220,00 | 14 |
| 3.604.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology С80P/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 33 300,00 | 33 300,00 | 7 326,00 | 7 |
| 3.701.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С100/slave | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 000,00 | 14 |
| 3.701.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С100/slave | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.701.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С100/slave | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 7 |
| 3.702.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С100/slave | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 563 200,00 | 108 |
| 3.703.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С100/slave | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 351 000,00 | 351 000,00 | 77 220,00 | 14 |
| 3.704.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology С100/slave | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 33 300,00 | 33 300,00 | 7 326,00 | 7 |

| ИТОГО СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС: | 19 345 800,00 (девятнадцать миллионов триста сорок пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек) |
| --- | --- |
| НДС (22%): | 4 256 076,00 (четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч семьдесят шесть рублей 00 копеек) |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС: | 23 601 876,00 (двадцать три миллиона шестьсот одна тысяча восемьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек) |

| УСЛОВИЯ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| У.1 | Данная Спецификация является калькуляцией работ по Заказу №3 от 16.10.2026. Предложение определяет перечень работ по проекту: Реверс-инжиниринг группы вендинговых аппаратов Wate technology, модели - постаматные/спиральные/гибридные. Разработка адаптированных версий ПТК "Horizon VM" - Post ¦ Spiral ¦ Hybrid По итогам работ по адаптации, комплектованию и сборке ПТК и их испытаний на базе переданных Заказчиком материальных ресурсов (шкафа с набором актуаторов и сенсоров) изготавливается и представляется Заказчику полнофункциональный прототип ПТК в сборе — разработанный и укомплектованный специально под конкретный тип вендингового шкафа. Прототип предназначен для подтверждения реализованной функциональности, не является коммерческим экземпляром изделия, не предназначен для неограниченного перемещения и интеграции в производственные системы конечных заказчиков. Результаты подтверждения реализованной функциональности оформляются протоколом комплексных испытаний ПТК с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой автоматизированной системой управления — в границах ответственности Исполнителя. Приемка работ, по экземплярам вендинговых аппаратов входящих в состав Спецификации, оформляется актами сдачи-приемки выполненных работ. Для выполнения работ необходимы материальные ресурсы, которые Заказчик передает Исполнителю, в сроки установленные графиком поставки материальных ресурсов. Передача материальных ресурсов отражается составлением формы М15. Перечень работ представленный в Спецификации, не предусматривает: - разработку конструкторской документации (КД); - разработку эксплуатационной документации (ИД); - изготовление металлоконструкций и/или иных конструкций, определенных в разрабатываемой конструкторской документации. Данные работы планируются отдельным Заказом. |  |
| У.2 | В результате выполнения работ по данной Спецификации Исполнитель создает РИД: - прикладное программное обеспечение уровня "User space". Иных результатов, являющихся объектами исключительных прав, в рамках данной Спецификации и работ по ней, не создаётся. |  |
| У.3 | Условия оплаты: - первый авансовый платеж в размере 6 710 000 руб. (шесть миллионов семьсот десять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (22%) 1 210 000 руб. (один миллион двести десять тысяч рублей 00 копеек), перечисляется на счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Спецификации и выписки счета. Пропорция авансового платежа составляет 28% от общей стоимости работ; - второй авансовый платеж в размере 6 710 000 руб. (шесть миллионов семьсот десять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (22%) 1 210 000 руб. (один миллион двести десять тысяч рублей 00 копеек), перечисляется на счет Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Спецификации и выписки счета. Пропорция авансового платежа составляет 28% от общей стоимости работ; - третий авансовый платеж в размере 7 376 120 руб. (семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч сто двадцать рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (22%) 1 330 120 руб. (один миллион триста тридцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек), перечисляется на счет Исполнителя в течение 90 (девяноста) календарных дней после подписания Спецификации и выписки счета. Пропорция авансового платежа составляет 31% от общей стоимости работ; - четвертый авансовый платеж в размере 243 756 руб. (двести сорок три тысячи семьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (22%) 43 956 руб. (сорок три тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек), перечисляется на счет Исполнителя после выписки счета, который выставляется за 14 календарных дней до проведения выездной приёмки оборудования. Пропорция авансового платежа составляет 1% от общей стоимости работ; - пост оплата (общая сумма по Спецификации 2 562 000,00 руб. (два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (22%) 462 000,00 руб. (четыреста шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек)) производится по факту выполнения работ, индивидуально по каждому завершенному этапу, Спецификации, из расчета 12% стоимости этапа, по факту передачи результата работ, выставления Акта выполненных работ и выписки счета. Указанные в У.3 величины процентов являются приблизительными и служат для целей финансового планирования, при расчетах необходимо опираться на стоимости работ в рублях. |  |
| У.4 | Заказчик обязуется доставить требуемые материальные ресурсы на производственную площадку Исполнителя в соответствии с условиями: - не ранее 30 (тридцати) и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты зачисления на р/с первого авансового платежа Заказчик передает первую партию вендинговых шкафов из 4 (четырех) штук; - не ранее 60 (шестидесяти) и не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты зачисления на р/с первого авансового платежа. Для выполнения работ по данной Спецификации Заказчик передает Исполнителю 7 (семь) согласованных Спецификацией экземпляров вендинговых шкафов бренда "Wate technology", с полным комплектом работоспособных актуаторов и сенсоров, на все время проведения работ. Заказчик обязуется самостоятельно доставить указанные материальные ресурсы на производственную площадку Исполнителя. По окончанию работ Заказчик своими силами забирает переданные ресурсы с площадки Исполнителя, если стороны не договорятся об ином. Данные условия являются эквивалентом графика поставки материальных ресурсов. Стороны по обоюдному согласию могут их изменить. |  |
| У.5 | Цены на работы являются фиксированными и могут быть изменены только по соглашению Сторон. |  |
| У.6 | В случае если стороны решат досрочно прекратить выполнение работ, Исполнитель передает все наработки выполненные к моменту принятия решения, по которым Заказчиком произведен авансовый платеж. В случае полного выполнения работ Исполнителем по любому из этапов – Заказчик осуществляет финальный платеж. Заказчик обязан принять выполненные работы, возврат авансовых платежей Заказчику не производится, никакие проценты за пользование Исполнителем денежными средствами, в соответствии со ст. 317.1., ст. 395 ГК РФ и иные проценты не начисляются. |  |
| У.7 | Общий срок оказания услуг по всем этапам составляет 240 календарных дней с даты подписания Спецификации, при соблюдении графика платежей в соответствии с п. У.3 данной Спецификации, а также передачи Исполнителю материальных ресурсов в соответствии с п. У.4. |  |
| У.8 | Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о завершении каждого этапа, предусмотренного настоящей Спецификацией, и по требованию Заказчика обязуется предоставить промежуточные результаты работ/услуг для проверки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса. |  |
| У.9 | Гарантийный срок на результат работ/услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки. |  |
| У.10 | Адрес производственной площадки Исполнителя: 443029 г. Самара, 6-я Просека, д. 144 |  |
| У.11 | Условия, представленные в Спецификации, действуют до 22 октября 2026 г, в случае не акцептования Спецификации, необходимо запросить обновленную версию Спецификации. |  |
| У.12 | Представители Сторон: |  |
|  | От Заказчика: Сидоров Семен Евгеньевич, Директор, Тел.: +7 963 856-21-31, e-mail: ss@tm96.ru | От Исполнителя: Кукушкин Иван Николаевич, Генеральный директор, Тел.: +7 917 119-05-01, e-mail: ivan.kukushkin@mas-tech.ru |

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ТМ Технология» Фактический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 8А, офис 36 Тел.: +7 962 312-22-68, Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 8А, офис 36 ОГРН 1269600008336 ИНН 6670533502 КПП 667001001 Банк получателя: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург Р/с 40702810438060004958 К/С 30101810100000000964 БИК 046577964 |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Горизонт» Фактический адрес: 443050, г. Самара, ул. Бугурусланская, д.81 Тел. +7 917 119-05-01 Юридический адрес: 443050, г. Самара, ул. Бугурусланская, д.81 ОГРН 1096312002060 ИНН 6312217507 КПП 631201001 Банк получателя: ПАО «СБЕРБАНК» Р/с 40702810854400007922 К/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Электронная почта: info@mas-tech.ru |
| --- | --- | --- |
| Директор ______________________ С. Е. Сидоров |  | Генеральный директор ______________________И.Н. Кукушкин |