Приложение №4
к договору №27/2025
от 13 ноября 2025

ЗАКАЗ № 3 от 25.09.2026

на подготовку технико-коммерческого предложения (ТКП)

Предмет: Реверс-инжиниринг устройств WATE Technology (далее — Изделия).

1. Перечень оборудования

| № | Модель | Тип | Габариты, мм | Ячейки | ОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L8050 Stand-alone | Гибридный (спираль + постомат) | 1290×930×1820 | 80 спиральных + 50 постоматных | Android + Windows |
| 2 | L8050 | Гибридный (спираль + постомат) | 1290×930×1820 | 80 спиральных + 50 постоматных | Android |
| 3 | L80 | Спиральный | 950×930×1820 | 80 спиральных | Android |
| 4 | L50 | Спиральный | 950×755×1220 | 50 спиральных | Android |
| 5 | C80 | Постоматный | 1300×680×1735 | 80 | Android |
| 6 | C80P | Постоматный (с весами) | 1300×680×1735 | 80 | Android |

Примечание: по каждой модели передаётся работоспособный образец Изделия на всё время проведения работ.

2. Состав работ

| № | Наименование работ | Результат работ |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Инженерный анализ конструкции | Изучение конструкционных и функциональных характеристик Изделия. Замер и отрисовка существующих узлов. Результат: технический отчёт с ведомостью узлов, подлежащих замене/модернизации |
| 2.2 | Анализ электроники и актуаторов | Изучение типов и параметров применяемых моторов, замков, датчиков, плат управления. Анализ токов, напряжений, схем подключения. Результат: отчёт с параметрами электронных компонентов |
| 2.3 | Анализ ПО и протоколов обмена | Изучение интерфейсов управления, протоколов обмена данными между секциями и системой управления. Результат: отчёт с описанием протоколов и интерфейсов |
| 2.4 | Разработка предложений по модернизации | Формирование перечня узлов, подлежащих замене и/или модернизации, с обоснованием решений. Результат: перечень предложений по модернизации |
| 2.5 | Создание промышленной модели | Разработка промышленной модели Изделия на базе результатов реверс-инжиниринга, пригодной для тиражирования. Результат: комплект КД для изготовления промышленной модели |
| 2.6 | Адаптация ПО | Адаптация ПО нижнего и среднего уровней под особенности конструкции Изделия. Результат: адаптированное ПО, протокол испытаний |
| 2.7 | Испытания и отладка | Проведение испытаний Изделия после доработки, отладка всех узлов и систем. Результат: протокол испытаний |
| 2.8 | Разработка документации | Разработка проектной и эксплуатационной документации по аппаратной части. Результат: комплект документации |

3. Требования к ТКП

Просим предоставить технико-коммерческое предложение, содержащее:

| № | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость по каждому этапу | С разбивкой по этапам и итоговая сумма |
| 2 | Срок выполнения по каждому этапу | В календарных днях |
| 3 | Общий срок выполнения | С учётом перекрытия этапов |
| 4 | Условия оплаты | Порядок, сроки, размер аванса |
| 5 | Гарантийные обязательства | Срок гарантии на результат работ |
| 6 | Требования к передаче Изделия | Порядок, сроки, условия |
| 7 | Состав документации | Что входит в комплект КД |

4. Условия выполнения работ

4.1 Общая схема взаимодействия сторон
Работы по настоящему Заказу выполняются по схеме встречных поставок, предусматривающей две последовательные сделки купли-продажи:

| № | Сделка | Продавец | Покупатель | Предмет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первая поставка | Заказчик | Исполнитель | Комплектующие для сборки полнофункциональных Изделий WATE Technology |
| 2 | Вторая поставка | Исполнитель | Заказчик | Готовые Изделия после выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Заказом |

4.2 Первая поставка: передача комплектующих

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Заказом, Заказчик реализует Исполнителю комплектующие изделия и материалы, необходимые для сборки полнофункционального аппарата производства Wate technology

Передача комплектующих оформляется товарной накладной (ТОРГ-12) или универсальным передаточным документом (УПД). Право собственности на комплектующие переходит к Исполнителю с момента подписания передаточных документов.

Оплата комплектующих осуществляется на условиях отсрочки платежа, порядок и сроки которой согласовываются Сторонами дополнительно.

4.3. Вторая поставка: передача готового Изделия

По завершении всех работ, предусмотренных настоящим Заказом, Исполнитель реализует Заказчику готовое Изделие — аппарат Wate technology, прошедший полный цикл доработки в соответствии с результатами всех этапов работ по настоящему Заказу.

Стоимость готового Изделия включает:

- стоимость комплектующих, ранее переданных Заказчиком;

- стоимость работ Исполнителя по реверс-инжинирингу, проектированию, адаптации ПО, испытаниям и разработке документации.

Передача готового Изделия оформляется товарной накладной (ТОРГ-12) или универсальным передаточным документом (УПД). Право собственности на готовое Изделие переходит к Заказчику с момента подписания передаточных документов.

5. Представители Сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Сидоров Семен Евгеньевич | Кукушкин Иван Николаевич |
| Директор Департамента «Инструмент» | Генеральный директор |
| Тел.: +7 963-856-21-31 | Тел.: +7 917 119-05-01 |
| E-mail: ss@tm96.ru | E-mail: info@mas-tech.ru |

6. Реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ООО «Точные машины» | ООО «МАС» |
| Фактический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 8А, офис 23 | Фактический адрес: 443050, г. Самара, ул. Бугурусланская, д.81 |
| Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 8А, офис 23 | Юридический адрес: 443050, г. Самара, ул. Бугурусланская, д.81 |
| Тел.: +7 962 312-22-68 | Тел.: +7 917 119-05-01 |
| ОГРН 1106670007180 | ОГРН 1096312002060 |
| ИНН 6670286290 | ИНН 6312088682 |
| КПП 667001001 | КПП 631201001 |
| Банк: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» | Банк: ПАО «СБЕРБАНК» |
| Р/с 40702810638060002019 | Р/с 40702810354400051070 |
| К/с 30101810100000000964 | К/с 30101810200000000607 |
| БИК 046577964 | БИК 043601607 |
| E-mail: tm@tm96.ru | E-mail: info@mas-tech.ru |

8. Подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Директор | Генеральный директор |
| _________________ /Е.А. Приходько/ | _________________ /И.Н. Кукушкин/ |
| М.П. | М.П. |